                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Приложение № 2
к Извещению о проведении открытого конкурса
 в электронной форме

Описание объекта закупки.

1. Наименование объекта закупки: 
Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории «Парк им.777-летия города Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь).
ОКПД 2: 
43.12.11.140 –Работы по расчистке территории, удалению растительности 
43.99.70.000 – Работы по сборке и монтажу сборных конструкций;
42.11.10.129 - Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные дороги, не включенные в другие группировки
81.30.10.000 -  Услуги  по планировке ландшафта.
43.29.12.110 - Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных ограждений;
43.21.10.290 - Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки;
38.22.29.000 - Услуги по утилизации прочих опасных отходов
 2. Описание объекта закупки:	

	2.1. Работы по комплексному благоустройству общественной территории по комплексному благоустройству общественной территории «Парк им.777-летия города Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода  (2-я очередь) (далее по тексту - работы) в соответствии с условиями контракта, в том числе с Ведомостями объемов работ (Приложения №№1.1. - 1.10. к проекту муниципального контракта), Локальными  сметными расчетами (Приложения №№2.1. - 2.10. к проекту муниципального контракта), Проектной документацией (Приложение №3 к проекту муниципального контракта), Перечнем нормативно-технической документации (Приложение №4 к проекту муниципального контракта) и условиями муниципального контракта (Приложение №4 к Извещению о проведении открытого конкурса в электронной форме).

	Виды и объемы выполняемых работ определяются Ведомостями объемов работ, Локальными сметными расчетами, Проектной документацией (Приложения №№ 1.1-1.10., 2.1. - 2.10.,  3 к проекту муниципального контракта).
	
          2.2. Требования к материалам, используемым для выполнения работ: не установлены.
Качество всех материалов, содержащихся в Ведомостях  объемов работ (Приложения №№1.1-1.10. к проекту муниципального контракта), Локальных сметных расчетах (Приложения №№2.1.-2.10 к проекту муниципального  контракта), должно отвечать требованиям соответствующих нормативных документов (ГОСТ, СНиП и пр.).
 Наименования материалов, конструкций и оборудования в составе ведомостей объемов работ и локальных сметных расчетов, а так же проектной документации, содержащие товарные знаки, использованы заказчиком для определения начальной (максимальной) цены контракта.
Любое упоминание на товарные знаки материалов, оборудования, конструкций в ведомостях объемов работ, локальных сметных расчетах и проектной документации подразумевает возможность их замены участником закупки на эквивалентные (соответствующие или превосходящие по качественным характеристикам).
3. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее – гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:
 Гарантийный срок на выполненные работы и материалы составляет 5 (пять) лет с даты подписания сторонами окончательного документа о приемке.
		Подрядчик гарантирует в период гарантийного срока, установленного проектом контракта, в процессе эксплуатации объекта, устранение за свой счет обнаруженных дефектов, препятствующих его нормальной эксплуатации в течение 5 дней с момента выявления Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на время, необходимое на устранение дефектов.
	 Подрядчик обязуется в весеннее-летний период 2027 года совместно с Заказчиком провести обследование высаженного посадочного материала (деревья, кустарники) с составлением Акта проверки приживаемости зеленых насаждений. В случае гибели растений в период гарантийного срока, указанного в пункте 8.1.3. проекта муниципального контракта Подрядчик обязан заменить их, на равноценные виды, за свой счет. Замена производится в период, благоприятный для посадки в срок установленный Заказчиком. Замене подлежат растения, погибшие по вине Подрядчика (некачественный посадочный материал, неправильная посадка). 
	В случае невыполнения Подрядчиком работ по замене погибших растений срок установленный п.8.2.1.  Заказчик вправе для выполнения вышеуказанных работ  привлечь третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения расходов за указанные работы.	
Подрядчик обязан устранить все недостатки и дефекты, которые возникнут во время гарантийного срока своими средствами и за свой счет с переделкой работ на новые, отвечающие требованиям Контракта. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ возникших в период течения гарантийного срока  или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ, возникших в период течения гарантийного срока,  в установленный актом срок, Заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) работ привлечь третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ. 
	Работы, предусмотренные проектом контракта (Приложение №4 к Извещению о проведении открытого конкурса в электронной форме) выполняются в соответствии с  Перечнем нормативно-технической документации (Приложение №4 к проекту муниципального контракта), действующими нормами и правилами, в том числе: 
– Правилами благоустройства муниципального образования город Нижний Новгород, утвержденными решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 №272;
– Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя России от 15 декабря 1999 г. №153;
– Техническим регламентом Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок»;
– ГОСТ Р 52301-2013  «Национальный стандарт  Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования».
- Законом Нижегородской области  от 7 сентября 2007 года № 110-З  «Об охране озелененных территорий Нижегородской области»;
- Законом Нижегородской области от 10 сентября 2010 года № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области».
 - СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий» (Приказ Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 972/пр);
 - СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85" 
- СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004;
- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве;
- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции;
Приведенный перечень стандартов и правил не является исчерпывающим: применению подлежат все правила и стандарты, обязательные к применению в соответствии с законодательством.
4. Место выполнения работ: город Нижний Новгород, ул. Львовская, территория Парка им.777-летия города Нижнего Новгорода.

5. Срок выполнения работ: со дня, следующего за днем заключения контракта по 31.08.2026г. включительно.

  
6. Начальная (максимальная) цена контракта: 198 675 377,62 (сто девяносто восемь миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч триста семьдесят семь) рублей 62 копейки. 
	Источник финансирования
	Финансирование, в рублях

	КБК 134 0503 26ПИ455550 244 … 310 700
	197 252 409,17

	КБК 134 0503 26ПИ455550 244 ... 226 700
	850 820,69

	КБК 134 0503 26ПИ455550 244 ... 225 700

	572 147,76



7. Источник финансирования: 
Источник финансирования муниципального заказа – средства бюджета города Нижнего Новгорода на 2026 год в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2023-2028 гг.

8. Порядок формирования цены контракта: 
Цена настоящего Контракта формируется по результатам электронного конкурса.
	Цена контракта включает в себя все затраты на выполнение работ в соответствии с предметом Контракта с учетом стоимости материалов, конструкций, изделий, систем и оборудования в соответствии с Ведомостями объемов работ, Локальными сметными расчетами, Проектной документацией (Приложения №№ 1.1.- 1.10., 2.1.- 2.10., 3 к Контракту), являющимися неотъемлемыми частями Контракта, в том числе НДС-___% рублей (если к организации не применена упрощенная система налогообложения), и затраты Подрядчика, так или иначе связанные с выполнением полного комплекса работ на объектах, расходы на получение необходимых согласований, вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом и иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных Контрактом.
По результатам проведения электронного конкурса и определения цены Контракта заказчиком рассчитывается поправочный коэффициент к Локальным сметным расчетам (Приложения №№ 2.1.-2.10. к контракту).

 9. Порядок оплаты: 
Оплата выполненных работ по Контракту осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке в Единой информационной системе в сфере закупок (по факту принятых работ), выставленных Подрядчиком Счетов-фактур (счетов), путем перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств в порядке, предусмотренном казначейской системой исполнения бюджета города Нижнего Новгорода, с лицевого счета Заказчика в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями на 2026 финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, при наличии предельного объёма финансирования.
Основанием для осуществления платежа является документ о приемке, размещенный в Единой информационной системе в сфере закупок.  
Авансирование предусмотрено в размере 30% от цены Контракта.
Расчеты по настоящему контракту в части выплаты авансовых платежей подлежат казначейскому сопровождению в соответствии с Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2024 №250 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов» и Порядком казначейского сопровождения средств, утвержденным Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 09.02.2022 №454.
Выплата аванса осуществляется Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на лицевой счет Подрядчика открытый департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода, предназначенный для учета операций со средствами участников казначейского сопровождения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем предоставления Подрядчиком счета на получение аванса, но не ранее даты заключения муниципального контракта;
Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при расчетах за выполненные и принятые объемы работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику.
В случае досрочного расторжения Контракта Подрядчик обязан вернуть полученный аванс в полном объеме или его неотработанную часть в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта.
В случае если контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате таким лицам уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ Заказчиком.
В случае выявления Заказчиком просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Стороны, подписанием настоящего Контракта согласовали, что удержание суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустойки (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ, производится Заказчиком  из суммы, подлежащей оплате Подрядчику. 

10. Информация о преимуществах участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 3 статьи 30  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не  установлено.

11. Требование, установленное в соответствии с частью 5 статьи 30  Федерального закона, с указанием в соответствии с частью 6 статьи 30  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ объема привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций: Предусмотрено привлечение к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 40 % от цены контракта.

12. Размер обеспечения заявки на участие в закупке: 1 % от начальной (максимальной) цены контракта, 1 986 753,78 (один миллион девятьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 78 копеек.

13. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии: в соответствии со статьей 44  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

14. Размер обеспечения исполнения контракта: Обеспечение исполнения контракта в соответствии с  п.3 ч.6 ст. 96 Федерального закона от  05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлено в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта, уменьшенной на размер аванса.
 
15. Порядок обеспечения исполнения контракта: требование к обеспечению: в соответствии с разделом 12 муниципального контракта «Обеспечение исполнения контракта».
Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту осуществляется по следующим реквизитам:
Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода
Юридический адрес: 603101, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 31
ИНН 5256008671, КПП 525601001
Наименование:
Департамент финансов г. Н. Новгорода (администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода, л/сч 05174871002)
ОКЦ №1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г Нижний Новгород
БИК 012202102
Кор.счет: 40102810745370000024
р/сч №03232643227010003200
(В назначении платежа указывается: ИКЗ 253525600867152560100103010010000244// внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории «Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь), заключаемого по результатам процедуры электронного конкурса, протокол от _______________№______ ).

16. Обеспечение гарантийных обязательств:  10% от начальной (максимальной) цены контракта и составляет 19 867 537,76 (девятнадцать миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 76 коп.
	Обеспечение гарантийных обязательств по контракту может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. 
Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода
Юридический адрес: 603101, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 31
ИНН 5256008671, КПП 525601001
Получатель: 
Департамент финансов г. Нижнего Новгорода (администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода , л/сч 05174871002)
ОКЦ №1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г Нижний Новгород
БИК 012202102
Кор.счет: 40102810745370000024
Расчетный счет: 03232643227010003200
В назначении платежа указывается: ИКЗ 253525600867152560100103010010000244 //внесение денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств по МК от __________ №____ на выполнение работ комплексному благоустройству общественной территории «Парк им.777-летия города Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь)».


17. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями ч.8-23 и 25 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.         
    
18. За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ.
        


